Umowa nr …….2025

Zawarta w dniu …………..2025 r. w Nowej Suchej pomiędzy:

Gminą Nowa Sucha

z siedzibą w Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha

NIP: 837-16-93-792 REGON:750148377

reprezentowana przez:

Wójta Gminy Nowa Sucha – Macieja Mońkę,

przy kontrasygnacie Skarbnika – Agaty Żywickiej

zwaną  w treści umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………

z siedzibą w……………………………………………………….

NIP: ……………………, REGON: …………………………….

reprezentowana  przez: …………………………………………..

zwanego w treści umowy „Wykonawcą”,

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o jakim stanowi art. 275 pkt 1, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim na podstawie wykonanego PFU została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim na podstawie wykonanego PFU w tym projektów budowlanych i wykonawczych wraz z wszystkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami niezbędnymi dla realizacji przedsięwzięcia.

- Dokumentacja będzie stanowić opis zamówienia w procedurze przetargowej wyboru wykonawcy robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji, aż do zawarcia umowy z wykonawcą inwestycji, Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania wykonawców, ewentualnie modyfikacje dokumentacji projektowej, a także ustosunkowywał się do twierdzeń i uwag wykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakres którego wchodzą następujące czynności:

- Pozyskanie mapy do celów projektowych;

- Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego z Państwowego Gospodarstwa Wodnego- Wody Polskie;

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii;

- Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Uzyskanie Decyzji środowiskowej lub informacji o konieczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

- Wykonanie badania gruntowo- wodnego (dokumentacja geotechniczna lub geologiczna inżynierska określająca warunki gruntowo-wodne podłoża).

- 6 egzemplarzy wersji papierowej projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń formalnych w tym względzie. W szczególności złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w zależności od wymagań oraz dla potrzeb wyłonienia Wykonawcy robót budowalnych w trybie PZP.

- 5 egzemplarzy wersji papierowej projektów wykonawczych oraz przedmiaru robót, a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 2 egzemplarzy wersji papierowej kosztorysu inwestorskiego z zestawieniem materiałów i urządzeń, a także innych dokumentów, opracowań, których sporządzenie okaże się niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie;

- 1 egzemplarz w  wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie PDF oraz wersji edytowalnej wszystkich w/w dokumentów i opracowań.

- Opracowana dokumentacja powinna być kompletna, co oznacza, że powinna zawierać wszystkie materiały geodezyjne, prawne, potwierdzone wnioski (o wydanie decyzji, dokumentów lub dokonywania jakichkolwiek zmian) oraz decyzje administracyjne. Wszystkie wystąpienia o wydanie stosownych decyzji, dokumentów lub dokonanie jakichkolwiek zmian przygotowuje Wykonawca na podstawie udzielonego pisemnie przez Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu.

§ 2

Termin realizacji

- Termin realizacji zamówienia ustala się na 12 (dwanaście) miesięcy od dnia zawarcia umowy.  W tym:

- Etap I tj. pozyskanie mapy do celów projektowych, uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego, uzyskanie decyzji o ustaleniu celu publicznego, uzyskanie decyzji środowiskowej lub informacji o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w terminie do 4 miesięcy od podpisania niniejszej umowy.

- Etap II- Opracowanie projektu budowlanego – do 6 miesięcy od podpisania niniejszej umowy.

- Etap III tj.- Opracowanie projektów technicznych o szczegółowości Wykonawczych + STWIOR, wykonanie kosztorysów, przedmiarów, elektronicznej wersji projektu na płycie CD/DVD, zgłoszenie budowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 12 miesięcy od podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca złoży gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, w terminie wskazanym w ust. 1.

- Wraz z gotowością do odbioru Wykonawca przedłoży przedmiot zamówienia wraz z oświadczeniem, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć do dnia określonego w ust. 1.

- Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzenia dokumentacji pod względem jej zgodności z  obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wady opracowanej dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność z uwagi na cel oznaczony w umowie lub jej przeznaczenie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektowe niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno - budowlanych.

- Zamawiający sporządzi podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy, o ile nie stwierdzi błędów, nieprawidłowości lub braków w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia błędów, nieprawidłowości lub braków wyznaczy Wykonawcy termin do ich poprawy lub uzupełnienia dokumentacji- nie dłuższy niż 5 dni roboczych.

§ 3

Sposób opracowania dokumentacji

- W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje dokumentację zawierającą techniczne i organizacyjne rozwiązania i możliwości zgodnie z PFU, stanowiące wyznacznik dla realizacji projektu budowlanego.

- Dokumentację należy opracować na podstawie wytycznych zawartych w Programie Funkcjonalno Użytkowym,

- Wykonawca winien stosować się m.in. do podstawowych aktów prawnych w zakresie prawa budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki wodno- ściekowej :

1)	Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

2)	ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm. z późn. zm.),

3)	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.),

4)	ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.),

5)	rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. 1679           z późn. zm.),

6)	rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

7)	rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

8)	rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

9)	ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.),

10)	rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

11)	ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)

12)	rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni ścieków (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 438),

13)	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha,

14)	obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych itp., z uwzględnieniem wydania nowych lub zmian dotychczas obowiązujących przepisów,

15)	wizją lokalną w terenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- W sprawach technicznych należy kierować się warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano- montażowych  opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień wykonywania usługi.

- Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia jej Zamawiającemu.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów.

§ 4

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.) do opracowanej w trakcie realizacji przedmiotu umowy dokumentacji projektowej oraz innych utworów.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majątkowych osób trzecich oraz do przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej i innych utworów w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Wykonawca z chwilą faktycznego przekazania dokumentacji projektowej (lub jakiejkolwiek jej części) Zamawiającemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy wchodzących w skład tej dokumentacji (lub jej części) na Zamawiającego bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na następujących polach eksploatacji:

- korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części, dla potrzeb realizacji inwestycji oraz przyszłych projektów i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postępu realizacji robót budowlanych;

- korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych;

- użytkowanie utworu na własny użytek, użytek jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Sucha oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;

- kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci materialnych nośników dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczególności technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

- kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych i urządzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamięci komputera lub udostępnianie utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym) oraz umożliwienie powszechnego dostępu do utworu w wybranym miejscu i momencie;

- rozpowszechnianie utworu niezależnie jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, zarówno w formie materialnych nośników jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie, przekazywanie i przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostępnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposób, również przy użyciu sieci telekomunikacyjnych;

- obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu powszechnego, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

- przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

- przekazanie utworu wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako części specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- powierzenia wykonania robót budowlanych według utworu stanowiącego przedmiot umowy wybranemu w odrębnym postępowaniu wykonawcy;

- wykorzystanie utworu w celu promocji przedsięwzięcia oraz pozyskania środków finansowych na jego realizację;

- udzielenie odrębnego zamówienia drugiemu wykonawcy celem sporządzenia koreferatu do opracowań projektowych,

- zastosowanie projektu na więcej niż jednej budowie.

- Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, Wykonawca udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zależnych do opracowanych na ich podstawie utworów, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworów zależnych w powyższym zakresie, w tym w szczególności adaptacji, zmian, przeróbek. Wykonawca wyraża przy tym zgodę, na udzielanie przez Zamawiającego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowań utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, o których mowa powyżej, przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia własności nabytych praw autorskich majątkowych na inne podmioty w drodze umowy.

- W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania w części obejmującej zgodę na zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz robót budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstałe w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może odstąpić od umowy lub jej wypowiedzieć w zakresie dotyczącym nabytych przez Zamawiającego praw autorskich, których Wykonawca jest twórcą lub współtwórcą, ze względu na swe istotne interesy twórcze.

- Niezależenie od innych postanowień umowy, w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych, powstałych w wyniku korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przez takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu oraz zwrócić Zamawiającemu wypłacone przez niego kwoty odszkodowań i innych należności, w tym kosztów pomocy prawnej, wynikających z ewentualnych naruszeń w/w praw osób trzecich w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiającego pisemnego żądania ich zwrotu.

- Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiającemu Wykonawca załączy oświadczenie o potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zależnych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w wypadku, gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub autorskie prawa zależne przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, żeby wszelkie takie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosły przysługujące im majątkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym powyżej jak i udzieliły Zamawiającemu, niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upoważnień i zezwoleń na korzystanie i rozpowszechnianie majątkowych praw autorskich, jak i praw osobistych oraz praw zależnych, w zakresie nie mniejszym niż zakres określony w umowie.

- Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracowały utwory wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a którym przysługują majątkowe i osobiste prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworów zależnych, nie będą podnosić w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności roszczeń wynikających z dokonywania przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian, adaptacji i przeróbek dokumentacji.

- W razie rozwiązania umowy Zamawiający oraz osoby przez niego wskazane mają prawo, bez zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych z użyciem tych opracowań w wybranych przez siebie biurach projektowych.

§ 5

Nadzór autorski

- W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

  - wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz wszystkich aktów wykonawczych do tej ustawy oraz obowiązujących przepisów prawa,

  - czuwania, w toku realizacji robót budowlanych, nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,

  - udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane na etapie postępowania przetargowego dotyczące przedmiotowej dokumentacji projektowej,

  - rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub kierownika budowy o wykonanie robót zamiennych lub zastosowanie materiałów innych niż określone w dokumentacji projektowej,

  - usuwania wad, uszczegóławiania i wyjaśniania dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - wykonywania dodatkowych lub zamiennych rozwiązań projektowych, wynikłych w trakcie realizacji robot budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego będzie : …………………

- Konieczność pobytu na budowie i w innych miejscach związanych z prawidłowym pełnieniem  nadzoru autorskiego, stwierdza Zamawiający, powiadamiając o tym Wykonawcę.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

1)	udostępniania Wykonawcy posiadanej dokumentacji powiązanej z realizacją zadania,

2)	udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy,

3)	zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,

4)	wykonania innych czynności wymienionych w umowie.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i oddania go Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, SWZ, zasadami wiedzy projektowo-technicznej oraz do usunięcia wad i usterek, które ujawnią się w okresie wykonywania prac i rękojmi.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i potencjał kadrowy i techniczny do realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością i w sposób niewadliwy. Przez należytą staranność strony rozumieją w szczególności wykonywanie umowy terminowo, rzetelnie, sumiennie z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.

- W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do właściwego i terminowego wykonania prac objętych przedmiotem umowy oraz prac określonych w PFU.

- Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy projektu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej sumę gwarancyjną przewidzianą w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa.

§ 8

Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić część zamówienia podwykonawcom.

- Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

§ 9

Siła wyższa

1.	Zamawiający na wniosek Wykonawcy, przedłuży termin realizacji umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się:

- wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu, stanu wyjątkowego;

- strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, a posiadający wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- katastrofy żywiołowe, w szczególności: huragany, trzęsienia ziemi, powódź, przedłużający się stan epidemiczny powodujący wydłużenie procedur administracyjnych.

2. 	Jeżeli jedna ze Stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie drugą Stronę w formie pisemnej, określając charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

3. 	Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione siłą wyższą.

4. 	Przypadek siły wyższej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za prace zrealizowane przez Wykonawcę przed wystąpieniem takiego przypadku.

5. 	W przypadku wystąpienia siły wyższej strony będą zwolnione z ewentualnych kar umownych za zwłokę przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, że kary te były należne.

§ 10

Rękojmia

- Wykonawca udziela rękojmi na dokumentację projektową. Okres rękojmi na dokumentację projektową rozpoczyna bieg od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń i kończy się z upływem okresu rękojmi dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez wykonawców robót budowlanych.

- Strony ustalają, że okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznej części dokumentacji projektowej.

- W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia w trakcie realizacji niniejszej  umowy, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia, niezwłocznie na koszt Wykonawcy.

- W okresie rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia się w terminie 7 dni o:

- zmianie adresu lub firmy,

- zmianie osób reprezentujących strony,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik,

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 11

Wynagrodzenie i rozliczenie

      - Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto w kwocie ……………….. zł (słownie: ……………………..) w tym: wartość netto w kwocie  ……………… zł (słownie: ………………), podatek VAT w wysokości …….. %, co stanowi …………………………….. zł (słownie: …………..).

W tym:

- Kwota brutto za pozyskanie mapy do celów projektowych, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, uzyskaniu decyzji o ustaleniu celu publicznego, uzyskanie decyzji środowiskowej lub informacji o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w terminie do 4 miesięcy ………………………………………… złotych.

- Kwota brutto za opracowanie projektu budowlanego ……………………… złotych w terminie do 6 miesięcy.

- Kwota brutto za projekty techniczne o szczegółowości wykonawczych + STWIOR, kosztorysy, przedmiary, elektroniczną wersję projektu na płycie CD/DVD, zgłoszenie budowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do 12 miesięcy………………………………………………. złotych.

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym (określonym w art. 	632 § 1 KC) obejmującym  pełny zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas ich realizacji. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia nawet, jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

3.	Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swojej cenie wszelkie koszty wynikające z wymagań SWZ i umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności autorskich praw majątkowych, koszty ekspertyz, badań, opinii, uzgodnień itp.

4.	Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisanie i zaakceptowanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

5.	Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczenia Podwykonawcy/podmiotu udostępniającego osoby zdolne do wykonania zamówienia, o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Podwykonawcą/podmiotem udostępniającym osoby zdolne do wykonania zamówienia i Wykonawcą w zakresie usług rozliczeniowych objętych niniejszą umową.

6.	Strony postanawiają, że zapłata na rachunek Wykonawcy będzie uiszczona w ciągu  30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po dostarczeniu oświadczeń/dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5.

7.	Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie  przelewu określonej kwoty na konto Wykonawcy.

8.	Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na:

Nabywca: Gmina Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha NIP: 837169-37-92

Odbiorca: Urząd Gminy Nowa Sucha

1)	Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.).

2)	Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.) - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności,

3)	W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§ 12

Waloryzacja wynagrodzenia

- Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

- miernikiem zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- każda ze Stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację, wzrośnie/spadnie o co najmniej 6 % w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert,

- waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy,

- waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku,

- Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku),

- w przypadku wzrostu/spadku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sposób określony w pkt 2, waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za usługi pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową tego wskaźnika (lub wartość wynikową uwzględniającą różnicę między przedmiotowym wskaźnikiem w miesiącu zawarcia Umowy a wskaźnikiem ogłoszonym w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację), stosuje się postanowienia ust. 2,

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami pkt 6 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, zgodnie z treścią art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu, podpisanego przez obie strony.

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:

- w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z umowy w terminie 21 dni od dnia jej zawarcia,

- jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została otwarta likwidacja Wykonawcy,

- w przypadku dłuższej niż 30 dni zwłoki w prowadzeniu prac projektowych w stosunku do harmonogramu prac projektowych,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,

- niewykonania przedmiotu umowy lub którejkolwiek z jego części w terminie określonym w § 2 ust 1 umowy,

- dwukrotnego nienależytego usunięcia lub nieusunięcia przez Wykonawcę wad/usterek dotyczących tej samej części dokumentacji projektowej,

- naruszenia postanowień § 7 ust. 5 umowy.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających. Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 nie pozbawia Zamawiającego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych określonych w § 14 niniejszej umowy.

- Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy będzie wywoływało skutki wyłącznie ex nunc („na przyszłość”).

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca przerwie wszelkie prace projektowe,

- Wykonawca wykona polecenia Zamawiającego dotyczące cesji na rzecz Zamawiającego jakiejkolwiek umowy z Podwykonawcą,

- w ciągu 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia w oparciu o ceny jednostkowe użyte przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty a w dalszej kolejności w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych.

- w terminie 21 dni od daty przedłożenia zestawienia Zamawiający dokona ustalenia prawidłowości wyceny wartości prac wykonanych przez Wykonawcę na dzień odstąpienia,

- zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za zrealizowane do dnia odstąpienia opracowania projektowe. Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowaną część opracowań projektowych, która nie mogłaby być przez Zamawiającego wykorzystana lub byłaby dla Zamawiającego nieprzydatna.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy po ustaleniu wszystkich kosztów wykonania i zakończenia prac projektowych, usunięciu wad/usterek dokumentacji projektowej, naliczeniu kar umownych oraz innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z odstąpieniem od umowy lub wykonaniem zastępczym.

- Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu  wad/usterek dokumentacji projektowej wykonanej do dnia odstąpienia, ani rękojmi w zakresie zrealizowanych prac projektowych

- Zamawiający może odstąpić od części umowy na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

- Niezależnie od przesłanek określonych w ust. 1, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Postanowienia umowy nie wyłączają możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w innych przypadkach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 14

Kary umowne

- Jeżeli zwłoka wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę, w szczególności w następujących przypadkach:

- za zwłokę w terminie realizacji umowy tj. każdego z jej etapów, o którym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy kolejny dzień zwłoki,

- dodatkowo za zwłokę w usunięciu istotnych wad w okresie rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 11 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad do dnia odbioru usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości,

- w usunięciu niezgodności o której mowa w § 10 ust. 5 - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w wysokości 1.000,00 zł za niewykonanie obowiązku określonego w § 5 umowy pomimo wezwania Zamawiającego;

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających w związku z ujawnieniem się w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robót budowlanych wad/usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz opracowania i przekazania w/w opracowań wraz z koniecznymi oświadczeniami, uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych jeżeli przerwy te powstały z powodu wad/usterek ujawnionych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę.

- W przypadku nieusunięcia wad/usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- Każda z kar umownych wymienionych w umowie jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia umownego netto.

- Jeżeli potrącenia nie będą możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. W takim przypadku za dzień dokonania zapłaty kary umownej uważa się  dzień wpływu środków na rachunek  bankowy Zamawiającego.

§ 15

Zmiany umowy

1. Poza zmianami przewidzianymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość :

- dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku:

  - opóźnienia terminów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy mimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenie przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,

  - zmiany obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy w tym w szczególności nałożenie na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,

  - wystąpienia warunków siły wyższej przez którą należy rozumieć wystąpienie zdarzeń i okoliczności na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, klęsk żywiołowych, epidemii, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, tj. uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.

- dokonania zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zmiana będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.

- dokonania zmiany Podwykonawcy na którego zasobach polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu- jeżeli wykaże, że zastępujący podmiot spełnia określone  w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu,

- zmiany wysokości wynagrodzenia na określonych zasadach w przypadku zmiany:

- stawki podatku VAT, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. Strona wnosząca takie rozwiązanie ma obowiązek stosownymi dokumentami przedłożyć jako załącznik do aneksu szczegółową kalkulację połączoną z zakresem usług stanowiących podstawę do zmiany wynagrodzenia;

- ustawowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian; Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

- ustawowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość tych zmian.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów usług, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy.

§ 16

Personel realizujący zadanie

- Zamawiający będzie sprawował nadzór  merytoryczny nad przebiegiem procesu projektowego z uwzględnieniem wymagań określonych w SWZ w osobie …………………………………………., która jest upoważniona do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą poprzez nr tel. ……………, e-mail: ………….,

- Zamawiający zobowiązuje się przedłożyć Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy pełnomocnictwo do reprezentowania strony w sprawach administracyjnych związanych z opracowaniem przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana ta nie wymaga formy aneksu do umowy.

- Wykonawca do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym wyznacza głównego projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w osobie …………………… numer telefonu …........................................, e-mail: ….........................................

- Wykonawca ma prawo  do zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta na inną osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu co najmniej równych kwalifikacjom osoby wskazanej w ust. 4 w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla spełniania  warunku udziału w postępowaniu.

- Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych w sposób i w miejscu określonym przez Zamawiającego.

§ 17

Ochrona danych osobowych

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

  - do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

  - dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

  - do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

  - zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

- Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych.

§ 18

Wierzytelności

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego.

- Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.

- Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.